Allegato A

Ripartizione delle attività

Al soggetto UNIVAQ, come da piano di sviluppo, competono i seguenti Work Package (suddivisi poi in task, come da piano di sviluppo):
WP1 - SUB-FASE 1.1 (tipologia: RI)

Task: Definizione requisiti relativi alla gestione degli interventi manutentivi delle flotte.

Risultato atteso: Documento tecnico di specifica requisiti – tipologia: relazione tecnica

Contributo UNIVAQ (contributor): Supporto metodologico alla raccolta e formalizzazione dei requisiti attraverso tecniche basate su modellazione concettuale e analisi dei requisiti, inclusa la strutturazione di ontologie e modelli di dominio per l’armonizzazione tra fonti informative eterogenee.

WP1 - SUB-FASE 1.2 (tipologia: RI)

Task: Definizione requisiti relativi alla gestione degli interventi manutentivi lato officine.

Risultato atteso: Documento tecnico di specifica requisiti – tipologia: relazione tecnica

Contributo UNIVAQ (contributor): Contributo all’analisi e formalizzazione dei flussi informativi e operativi lato officina, con particolare riferimento alla mappatura delle esigenze di tracciabilità, raccomandazione e integrazione con moduli intelligenti per la manutenzione predittiva.

WP2 - SUB-FASE 2.2 (tipologia: RI)

Task: Modulo AI da integrare nella piattaforma a supporto della manutenzione predittiva.

Risultato atteso: Prototipo software – tipologia: SW

Contributo UNIVAQ (lead):

Il gruppo UNIVAQ guiderà la progettazione e implementazione del modulo AI per la manutenzione predittiva, basandosi su competenze maturate nell’ambito dei Sistemi di Raccomandazione per Software Engineering, e apprendimento supervisionato e non supervisionato. Verranno esplorate soluzioni in grado di apprendere modelli predittivi dai dati storici delle flotte e degli interventi manutentivi, adattandosi a diversi contesti operativi (tipologia veicolo, utilizzo, condizioni ambientali). Il modulo includerà meccanismi per la generazione di raccomandazioni personalizzate e prioritarie per le azioni manutentive, sfruttando pipeline MLOps per l’aggiornamento continuo dei modelli. Saranno inoltre valutate architetture ibride (es. modelli neurali + logiche basate su regole) per garantire robustezza e trasparenza delle decisioni. L’attività farà leva su esperienze pregresse in progetti nazionali quali EMELIOT e T-Rex-SE, ed Europei come CROSSMINER, e MOSAICO.

WP3 - SUB-FASE 3.1 (tipologia: SS)

Task: Realizzazione della piattaforma E2E.

Risultato atteso: Prototipo dimostrativo integrato – tipologia: DEMO + SW

Contributo UNIVAQ (contributor):

UNIVAQ contribuirà all’integrazione del modulo AI per la manutenzione predittiva all'interno della piattaforma E2E, assicurandone l’interoperabilità con i componenti HW/SW sviluppati dagli altri partner.  

WP3 - SUB-FASE 3.2 (tipologia: SS)

Task: Verifica e Validazione della piattaforma a TRL8 (test case: driver, flotte, officine).

Risultato atteso: Relazione tecnica di validazione – tipologia: relazione tecnica

Contributo UNIVAQ (contributor): Definizione della metodologia di validazione basata su indicatori di efficacia del sistema di raccomandazione sviluppato, con test condotti su scenari realistici e dataset provenienti dai partner industriali.
Ripartizione dei costi di progetto

	Richiedente
	Tipologia Attività
	Spesa prevista (€)
	Contributo

Richiesto (€)

	XXX
	Ricerca

industriale
	
	

	XXX
	Sviluppo

sperimentale
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Allegato B

Background 

	Partner:

	Proprietario:
	

	Natura:
	

	Reg:
	

	Descrizione /Titolo
	

	Condizioni di accessibilità 
	


	Partner:

	Proprietario:
	

	Natura:
	

	Reg:
	

	Descrizione /Titolo
	

	Condizioni di accessibilità 
	


	Partner:

	Proprietario:
	

	Natura:
	

	Reg:
	

	Descrizione /Titolo
	

	Condizioni di accessibilità 
	


………

